В период проведения независимой экспертизы (семь рабочих дней) предложения и замечания по проекту НПА просим сообщить письменно на электронный адрес администрации Гривенского сельского поселения Калининского района: adm_griv_2006@mail.ru

П Р О Е К Т

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«______» _____20_____ г.                                                                     №____

станица  Гривенская

О внесении изменений в постановление администрации Гривенского сельского поселения Калининского района от 11.12.2014г. № 238 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гривенского сельского поселения»

на 2015-2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса",  с  постановлением администрации Гривенского сельского поселения Калининского района от  06.11.2014 года № 197 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Гривенского сельского поселения Калининского  района»  п ос т а н о в л я ю:

- Внести  в постановление администрации Гривенского сельского

поселения Калининского района от 11.12.2014 года № 238  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гривенского сельского поселения» на 2015-2020 г.

следующие изменения:

  - в разделе  «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-

граммы» паспорта муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гривенского сельского поселения» на 2015-2020 г. слова «составляет – 10753,4 тысяч рублей, из них по годам: 2015 год – 1234,7 тысяч рублей» заменить на «составляет – 11765,1 тысяч рублей, из них по годам: 2015 год – 2246,4 тысяч рублей»;

1.2. в разделе «Обоснование ресурсного обеспечения программы»  слова «составляет – 10753,4 тысяч рублей, из них по годам: 2015 год – 1234,7 тысяч рублей» заменить на «составляет – 11765,1 тысяч рублей, из них по годам: 2015 год – 2246,4 тысяч рублей»;

1.3. приложение № 1 и приложение № 2  к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гривенского сельского поселения» на 2015-2020 годы изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает со дня его обнародования.

Глава Гривенского сельского

поселения Калининского район                                                   Н.С.Костовский

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта  постановления администрации Гривенского сельского поселения Калининского района  от ____________г.  № _____

О внесении изменений в постановление администрации Гривенского сельского поселения Калининского района от 11.12.2014г. № 235 «Об утверждении муниципальной программы «Организация муниципального управления Гривенского сельского поселения Калининского района» на  2015-2020 годы»

Проект подготовлен и внесён:

Финансовым  отделом администрации

Гривенского сельского поселения

Калининского района

Начальник отдела                                                                            Е.Б.Бакай

Проект согласован:

Заместитель  главы Гривенского

сельского поселения Калининского района                                А.П.Подгорный

Начальник общего  отдела

Гривенского сельского поселения

Калининского района                                                                      Т.Н.Юрьева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

Гривенского сельского поселения

Калининского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Гривенского  сельского поселения

Калининского района» на 2015-2020 годы

целевые показатели муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Гривенского  сельского поселения» на 2015-2020 г.г.

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Содержание и ремонт системы водоснабжения для повышения качества предоставления коммунальных услуг | % | 30 | 32 | 34,5 | - | - | - |
| 2 | Количество аварийных ситуаций на водопроводных сетях | шт. | 230 | 220 | 215 | 208 | 190 | 180 |
| 3 | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности | % | 30 | 33 | 35 | 38 | 42 | 42 |
| 4 | Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства сельского поселения | % | 50 | 55 | 55 | 58 | 60 | 60 |
| 5 | Улучшение технического состояния отдельных объектов коммунальной инфраструктуры | шт. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов | % | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | - |
| 7 | Содержание и ремонт сети уличного освещения | тыс. руб. | 769,8 | 430 | 430 | 450 | 450 | 450 |
| 8 | Содержание гражданских кладбищ | тыс. руб. | 142,3 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

Гривенского сельского поселения

Калининского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Гривенского сельского поселения

Калининского района »на 2015-2020 годы

Перечень основных

мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Гривенского сельского поселения» на 2015-2020г.г.

| № пп | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  |
|  | Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | Средства бюджета поселения | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | - |  | Администрация Гривенского сельского поселения, ООО «Водоканал» (по согласованию) |  |  |
| 1.2 | Содержание и ремонт систем водоснабжения | Средства бюджета поселения | 730,0 | 60,0 | 80,0 | 80,0 | 110,0 | 180,0 | 220,0 |  | Администрация Гривенского сельского поселения, ООО «Водоканал» (по согласованию) |  |  |
| 1.3 | Оформление правоустанавливающих документов на водозаборные сооружения и водопроводные сети | Средства бюджета поселения | 80,0 | 30,0 | 50,0 | - | - | - | - |  | Администрация Гривенского сельского поселения, ООО «Водоканал» (по согласованию) |  |  |
| 1.4 | Подготовка исходных данных для проектирования станции очистки воды | Средства бюджета поселения | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | - |  | Администрация Гривенского сельского поселения, ООО НПП «Экофес» |  |  |
| 1.5 | Объявление аукциона по определению проектной организации | Средства бюджета поселения | - | - | - | - | - | - | - |  | Администрация Гривенского сельского поселения |  |  |
| 1.6 | Заключение контракта на изготовление проектно-сметной документации | Средства бюджета поселения | - | - | - | - | - | - | - |  | Администрация Гривенского сельского поселения |  |  |
| 1.7 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации с получением положительного заключения | Средства бюджета поселения | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | - |  | Администрация Гривенского сельского поселения |  |  |
| 1.8 | Объявление аукциона по определению подрядной организации- исполнителя строительно- монтажных и пусконаладочных работ | Средства бюджета поселения | - | - | - | - | - | - | - |  | Администрация Гривенского сельского поселения |  |  |
| 1.9 | Осуществление строительно-монтажных работ | Средства бюджета поселения | 20,0 | - | - | - | 20,0 | - | - |  | Подрядная организация |  |  |
| 1.10 | Осуществление пуско-наладочных работ | Средства бюджета поселения | 20,0 | - | - | - | 20,0 | - | - |  | Подрядная организация |  |  |
| 1.11 | Ввод объектов в эксплуатацию | Средства бюджета поселения | - | - | - | - | - | - | - |  | Администрация Гривенского сельского поселения |  |  |
|  | Итого по разделу 1 |  | 940,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 180,0 | 220,0 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание и ремонт оборудования уличного освещения | Средства бюджета поселения | 1700,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 350,0 | 400,0 | 450,0 |  | Администрация Гривенского сельского поселения |  |  |
| 2.2 | Строительство новых линий освещения | Средства бюджета поселения | 150,0 | - | 50,0 | 50,0 | - | 50,0 | - |  | Администрация Гривенского сельского поселения |  |  |
|  | Итого по разделу 2 |  | 1850,0 | 100,0 | 250,0 | 250,0 | 350,0 | 450,0 | 450,0 |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Благоустройство территории Гривенского сельского поселения | Средства бюджета поселения | 5113,4 | 694,7 | 668,2 | 822,0 | 877,2 | 974,9 | 1076,4 |  | Администрация Гривенского сельского поселения |  |  |
| 3.2 | Отлов безнадзорных животных | Средства бюджета поселения | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | Администрация Гривенского сельского поселения |  |  |
| 3.3 | Укрепление материально-технической базы администрации Гривенского сельского поселения | Средства бюджета поселения | 520,0 | 30,0 | 50,0 | 70,0 | 100,0 | 120,0 | 150,0 |  | Администрация Гривенского сельского поселения |  |  |
| 3.4 | Ликвидация несанкционированной свалки | Средства бюджета поселения | 990,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 |  | Администрация Гривенского сельского поселения |  |  |
| 3.5 | Обустройство и содержание пунктов сбора биоотходов | Средства бюджета поселения | 180,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | Администрация Гривенского сельского поселения |  |  |
| 3.6 | Содержаниегражданских кладбищ | Средства бюджета поселения | 1020,0 | 100,0 | 150,0 | 170,0 | 190,0 | 200,0 | 210,0 |  | Администрация Гривенского сельского поселения |  |  |
| 3.7 | Оформление правоустанавливающих документов на гражданские кладбища | Средства бюджета поселения | 100,0 | 20,0 | 80,0 | - | - | - | - |  | Администрация Гривенского сельского поселения |  |  |
|  | Итого по разделу 3. |  | 7983,4 | 1034,7 | 1138.2 | 1252,0 | 1377,2 | 1514,9 | 1666.4 |  |  |
|  | Итого по Программе, в т.ч.: |  | 10753,4 | 1254,7 | 1518,2 | 1642,0 | 1877,2 | 2144,9 | 2336,4 |  |  |
|  | средства бюджета |  | 10753,4 | 1254,7 | 1518,2 | 1642,0 | 1877,2 | 2144,9 | 2336,4 |  |  |
|  | другие источники |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |